## Slide 1: Fallstudie Software-Engineering: Kochbuch
Finnley Hintze (10234085)
Leon Kinski (10236063)
Oliver Mayer (10238283)
Maximilian Römhild (10234473)

## Slide 2: Gliederung (Unterpunkte kommen raus, nur auf Folien)
Ursprung und Konkurrenzsysteme (Max)
Spezifikation (Finnley)
Projektorganisation (Max)
Design (und Userführung) (Leon)
Technikkram/Specs (Leon und Olli)
Code (Backend Olli, Frontend Leon)
  „Ist-Zustand“  das und das genutzt, das und das umgesetzt, das und das verworfen
  Ausblick (Security / Datenschutz)
Lessons learned (Max)
Fazit (Finnley)

## Slide 3: Ursprung und Konkurrenzsysteme

## Slide 4: Ursprung und Konkurrenzsysteme
Was gibt es auf dem Markt
Unsere Vorstellung
Große Rezeptdatenbanken
Redaktionelle Inhalte, saisonale Vorschläge, Produktwerbung
Vielfältige Zusatzfunktionen (z. B. Küchenhelfer, Magazine)
Community-Funktionen wie Gruppen, Foren, Blogs
Komplexe Strukturen und Filteroptionen
Kochvideos, Rezept-Roulette, Wochenplaner mit Kostenpflicht
Reduziertes, funktionales digitales Kochbuch
Keine Werbung, keine redaktionellen Inhalte
Konzentration auf Kernfunktionen: Rezepte anlegen, bearbeiten, löschen
Keine Community-Funktionen – Fokus auf individuelle Nutzung
Minimalistische, intuitive Benutzeroberfläche
Klare, kostenlose Rezeptverwaltung ohne Ablenkung
Schlankes, übersichtliches Layout

## Slide 5: Spezifikation

## Slide 6: Use-Case-Diagramm

## Slide 7: Spezifikation
Dokument-Vorschau

## Slide 8: ER-Modell

## Slide 9: Spezifikation – Abgrenzung und Scopes
Abgrenzung
Scope
Userregistrierung und -anmeldung
Blogs
Newsletter
Marketing
KI-Einbindung für Rezeptvorschläge
DB-Anbindung
Frontend und Overlay
CRUD-Operatoren
Backend = robust
API

## Slide 10: Projektorganisation
Untertitel

## Slide 11: Zusammenarbeit & Kommunikation
Initiales Kick-off-Meeting zur Rollenverteilung
Absprachen bei Bedarf über WhatsApp
Wöchentliche Treffen während der Vorlesungszeit (MS Teams oder vor Ort)

## Slide 12: Teamstruktur & Aufgabenverteilung
Aufgabenverteilung anhand Stärken und Nutzbarkeit:
Max: Koordination, Dokumentation
Finnley: Spezifikation, Datenmodellierung
Leon: Frontend, Design, Datenbankanbindung, GitHub Konfiguration
Olli: Backend, teilweise Frontend

## Slide 13: Tools & Projektverwaltung
GitHub als zentrale Plattform:
  Quellcodeverwaltung (Branching, Commits)
  Dokumentenablage
Dokumentation in Word-Dateien:
  Spezifikation, Anforderungen, Planung
Kommunikation: WhatsApp & MS Teams

## Slide 14: Probleme in der Projektorganisation
Unterschiedliche zeitliche Verfügbarkeiten
Verzögerungen durch asynchrone Kommunikation
Aufgaben blieben anfangs teilweise offen
Nutzung neuer Tools
Kollisionen mit anderen Projekten/Arbeit
Meilensteine/Deadlines nicht konkret gesetzt
Mangelnde Übersicht von Fortschritt

## Slide 15: Design
Vorschau

## Slide 16: Technikkram/Specs

## Slide 17: Code
Live-Demo

## Slide 18: Lessons learned

## Slide 19: Lessons learned
Zeitmanagement
Kommunikation
Neues Tool
  Arbeit mit Versionsverwaltung
Detailreiche Spezifikation
Vorstellungen vs. Kommunikation
Planung

## Slide 20: Fazit
Fazit Worte
Bla bla

## Slide 21: Vielen Dank Zeit für Fragen

## Slide 22: Ab hier sind nur Vorlagen

## Slide 23: Abschnittsüberschrift01
Untertitel

## Slide 24: Titel des Inhalts
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

## Slide 25: Titel des Inhalts
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

## Slide 26: Titel des Inhalts
Beschriftung01 wird hier angezeigt
Beschriftung02 wird hier angezeigt
Beschriftung03 wird hier angezeigt
Beschriftung04 wird hier angezeigt
Beschriftung05 wird hier angezeigt

## Slide 27: Titel des Inhalts
Beschriftung01 wird hier angezeigt
Beschriftung02 wird hier angezeigt
Beschriftung03 wird hier angezeigt

## Slide 28: Titel des Inhalts
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

## Slide 29: Tabelle
Titel | Titel | Titel | Titel

## Slide 30: Diagramm
Chart: 
| 20JJ | 20JJ | 20JJ | 20JJ | 20JJ
Datenreihe 1 | 0 | 6750 | 33750 | 135000 | 270000

## Slide 31: Software Engineering nicht leicht - Olli